Window Installation UH South Wing

REVISED #4

Day/Date         				           Affected rooms West Facade

12 – 2/18/22						3805(1st),3800B,3802,3804,3806,

13 – 2/21/22						3807, 3808, 3809A, 3809B, 3809C,3810, 3811

3813,3814,3815,3816,3818

14 – 2/22/22						2800, 2800, 2800, 2800, 1810A,1806,1806B

15 – 2/23/22						2800,2800,28001804A,1804B,1805,1806C

16 - 2/24/22						2800,2800,6816,5823,5824

17 –2/25/22						6818,6820A, & 5th floor stairwell not labeled